|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Según el desarrollo de la primera carta Gantt que realizamos hemos cumplido mayormente las tareas. Estaríamos con algunas tareas justas de tiempo. No ordenamos adecuadamente las tareas que debíamos priorizar pero aun así vamos bien de tiempo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con estudio y practica hemos tenido varios problemas a la hora de programar ciertas funcionalidades pero siempre hemos podido cumplir con lo que nos hemos propuesto este proyecto nos ha demostrado que somos mas capaces de lo que pensamos

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que estoy dando todo mis conocimientos en este trabajo he hecho cosas que antes no podía hacer sobre todo en programación lo que podría mejorar seria por el área de documentación siento que es mi punto mas debil

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi preocupación actual es sobre el despliegue de la pagina web es algo que no se nos enseño en ningún clase es lo que me causa mas inseguridad aparte de eso no tengo ninguna duda o preocupacion

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hemos distribuido de buena manera las actividades junto con mi compañera. De momento no hay mas tareas para asignar y si las llega a haber nos las retribuiremos equitativamente

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Mi trabajo con mi compañera ha sido muy agradable siempre hemos sido buen equipo y nos hemos apoyado mutuamente siento que nos complementamos muy bien ella cubre mis fallas y yo las de ella.